Изменение № 7  в  проектную  декларацию

о проекте строительства «жилой многоквартирный  дом  с подземной автостоянкой

по ул. Решетникова,18  в Дзержинском районе г. Перми».

Редакция от 01.07.2014 г.

Внести следующие изменения и дополнения в проектную декларацию

в редакции от 20.12.2013г. :

Информация о проекте строительства

Раздел 1.

1.2. Этапы и сроки  реализации проекта строительства:

Начало строительства: 1 квартал 2014г.

Окончание строительства: III квартал 2015г.

Количество очередей – 1

Раздел 8.

8.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: III квартал 2015г.

Раздел 10. Добавить п.10.2.

10.2. Субподрядчик: ООО фирма «Колор-Плюс»

ОГРН -   1025901604190

ИНН 5908023883   КПП – 590801001

Юридический адрес: 614101 г.Пермь,ул.Автозаводская,3а

СРО-С-250-26072012

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, регистрационный номер № 0177.01-2013-

5908023883-С-250   выдано 17.01.2013г. без ограничения срока действия.

Генеральный  директор ООО «СИМ-ГРУПП»_______________ А.П.Сластников